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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc	

	Số:      /BC-UBND
	
	Sơn Kỳ, ngày       tháng 8 năm 2026



BÁO CÁO
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 
(Từ ngày 10/8 đến 13/8/2026 )

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 02 Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Công văn số 7877/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;
UBND xã Sơn Kỳ báo cáo Sở Tài chính kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 13/8/2026 đạt 83% so với Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ước thực hiện đến ngày 20/8/2026 đạt 89% tổng kế hoạch vốn. (phụ lục chi tiết kèm theo)
Kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi xem xét, tổng hợp./.
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